ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160000, РФ, Вологодская область, г.Вологда, ул.Герцена, д.27, пом.77, сайт www.fzpg35.ru

ОГРН 1203500015267 ИНН 3525459537,   КПП 352501001 E-mail: office@fzpg35.ru тел.8/8172/ 50-51-07

УТВЕРЖДЕН:

Решением Наблюдательного Совета

Фонда ЗПГ – УДС Вологодской области

(Протокол №______ от  «____»_____________2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об исполнении плана деятельности Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Вологодской области, финансового плана доходов и расходов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Вологодской области и целевом использовании полученных средств

за 2021 год

г.Вологда

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»	3

1.	Общие данные о Фонде	3

2.	Деятельность Фонда	3

3.	Органы управления Фонда	6

II.	РАЗДЕЛ  «Отчет о деятельности Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Вологодской области»	8

4.	Результаты выполнения плана деятельности Фонда за 2021 г.	8

5.	Бюджет Фонда на 2021 г.	12

6.	Финансовая помощь на строительство	14

III.	ПРИЛОЖЕНИЕ  «Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2021 г.»	16

РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»

- Общие данные о Фонде

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Вологодской области, сокращенное название Фонд ЗПГ – УДС ВО (далее – Фонд) является некоммерческой организацией и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.06.2020 г., учетный номер свидетельства №3514010273.

Учредителем Фонда является Правительство Вологодской области, в соответствии с Постановлением от 25.05.2020г. №588 «О создании унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Вологодской области"». Функции и полномочия учредителя от имени Вологодской области осуществляет Департамент строительства Вологодской области.

Фонд в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным распоряжением Департамента строительства Вологодской области от 08.06.2020 г. № 642.

Юридический (почтовый) адрес Фонда: 160000, город Вологда, ул.Герцена, дом 27, помещение 77.

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3525459537,   КПП 352501001, ОГРН 1203500015267.

- Деятельность Фонда

Целью деятельности Фонда является урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества (имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества на территории Вологодской области, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства, в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004г №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон №214-ФЗ).

Урегулирование обязательств застройщика может осуществляться Фондом за счет денежных средств, предоставляемых публично-правовой компанией, указанной в части 1 статьи 23.2 Федерального закона 214-ФЗ, в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон №218-ФЗ). Предусмотренные в настоящей части денежные средства не могут быть направлены на финансирование текущей деятельности Фонда.

Фонд вправе привлекать средства граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в отношении указанных объектов только при условии размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в уполномоченном банке в сфере жилищного строительства в порядке, установленном статьей 15.4 Федерального закона №214-ФЗ.

Фонд не вправе совершать иные сделки, не связанные с завершением строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, за исключением сделок, связанных с обеспечением текущей деятельности Фонда.

Финансирование текущей деятельности Фонда осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, являющегося учредителем Фонда, на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии.

Фонд обеспечивает осуществление мероприятий в объеме и в сроки, которые предусмотрены планом-графиком реализации мероприятий, Планом деятельности Фонда, финансовым планом доходов и расходов (бюджетом) Фонда Вологодской области и финансированием мероприятий за счет средств, полученных от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее ППК Фонд), бюджета Вологодской области и иных не запрещенных законом средств.

Для достижения указанных целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

1). Обращается в Арбитражный суд с заявлением о намерении стать приобретателем прав застройщика;

2). Приобретает объекты незавершенного строительства, объекты инфраструктуры, земельные участки (права на земельные участки), предназначенные для размещения объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, а также обязательства перед участниками долевого строительства в порядке, определенном Законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»);

3). Открывает на свое имя счета:

- счета в уполномоченном банке в сфере жилищного строительства, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации и определенном Федеральным законом от 13 июля 2015г. №225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации» - для выполнения расчетов по операциям, осуществляемым Фондом Вологодской области по сопровождаемым сделкам. Под сопровождаемыми сделками понимаются сделки, указанные в части 2 статьи 92 Федерального закона №218-ФЗ;

- лицевой счет в ГКУ Вологодской области «Областное казначейство»  для финансирования текущей деятельности Фонда.

4). Осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

5). Осуществляет завершение строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства, и (или) завершение строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов инфраструктуры, за счет денежных средств, предоставляемых ППК Фондом;

6). После ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства передает объект долевого строительства участнику долевого строительства в порядке, установленном статьей  21.2 Федерального закона №218-ФЗ;

7). Передает завершенные строительством объекты инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность;

8). Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления и застройщиками.

Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Федерального Закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности банкротстве»;

- Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Уставом Фонда;

- иными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Органы управления Фонда

Фонд имеет следующую структуру:

Высший коллегиальный орган управления Фондом

– Наблюдательный совет.

Надзорный орган Фонда

– Попечительский совет.

Единоличный исполнительный орган Фонда

– Директор Фонда

Распоряжением Департамента строительства Вологодской области №642 от 08.06.2020 г. сформированы органы фонда:

Наблюдательный совет:

Заварин Роман Юрьевич, депутат, заместитель председателя Законодательного Собрания области; Рогова Светлана Александровна, начальник управления земельных ресурсов, заместитель начальника Департамента имущественных отношений области; Бухмичев Михаил Александрович, заместитель начальника управления строительства Департамента строительства области; Галенко Максим Евгеньевич, начальник управления расходов Департамента финансов области;

Попечительский совет Фонда:

Стрижов Антон Евгеньевич, заместитель Губернатора области; Долженко Денис Евгеньевич, депутат, председатель постоянного комитета законодательного Собрания области по экономической политике и собственности; Овчарук Наталия Николаевна, начальник управления жилищной политики и финансово-экономических ресурсов, заместитель начальника Департамента строительства области; Виноградов Виктор Михайлович, заместитель начальника Департамента имущественных отношений области.

Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет единоличный исполнительный орган Фонда – Директор, который подотчетен Наблюдательному совету Фонда. Директор Фонда назначается Наблюдательным Советом Фонда на срок три года. С 27.07.2020 года по настоящее время директором Фонда является Дернов Руслан Николаевич.

В соответствии с Уставом Фонда к компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции учредителя в лице Департамента строительства Вологодской области. Директор Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

РАЗДЕЛ  «Отчет о деятельности Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Вологодской области»

- Результаты выполнения плана деятельности Фонда за 2021 г.

10 ноября 2021 г. решением Наблюдательного совета Фонда утвержден план деятельности на 2021 г. Все плановые мероприятия, включенные в план деятельности на 2021 г., были выполнены Фондом, отчет представлен в табличной форме.

Помимо плановых мероприятий, Фондом осуществлялись иные действия, направленные на восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков:

- Фонд активно участвовал в восстановлении прав дольщиков, пострадавших от действий ООО «Инвестстройзаказчик» («ЖК «Кристалл», Череповец, ул. Командарма Белова) – Фонд вступил в судебный процесс по введению процедуры банкротства, обеспечил подготовку правовой позиции, направленной на скорейшее применения механизмов Фонда в целях восстановления прав дольщиков, участие в судебных заседаниях, на постоянной основе проводит консультирование и информационную поддержку дольщиков по вопросам применения механизмов Фонда;

- Фондом, совместно с конкурсным управляющим Середой В.В., проведена информационная работа с дольщиками в отношении проблемного объекта ООО «Наш дом-35» (г. Череповец, Советский проспект): размещена информация на сайте Фонда, направлены информационные сообщения в адрес дольщиков;

- Фондом подготовлен проект ходатайства Правительства области с пакетом документов для направления в ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в отношении объектов ООО «Металл Снаб Компания»;

- Фондом, совместно с конкурсным управляющим Ворониным Ю.Л., сформирован пакет документов для рассмотрения на Наблюдательном совете ППК «Фонд развития территорий» вопроса применения механизмов ППК в отношении проблемного объекта производства ООО «Новелдевелопмент» (Вологда, Солодунова, 15), проведена консультационная работа с дольщиками;

- Фондом проведена работа по включению в реестр требований кредиторов ООО ГК «Монолитстрой» - определением Арбитражного суда Вологодской области от 20.10.2021 г. по делу А13-7818/2017 признаны перешедшими к Фонду требования по текущим платежам в сумме 2 133 756 рублей 16 копеек, признаны обоснованными и включены в четвертую очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний «Монолитстрой» требования в сумме 27 220 686 руб. 85 коп.,

- Фондом подготовлен проект закона области, предусмотренного ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ от 01.07.2021,

а также осуществлялась иная уставная деятельность, направленная на восстановлении прав граждан-участников долевого строительства на территории Вологодской области.

| Отчет об исполнении плана деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Вологодской области» за 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| ООО «ГК Монолитстрой» |  |  |
| 1. | Заключение соглашения между Публично – правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – Федеральный фонд) и Фондом о достройке объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) |  |
| 1.1. | Утверждены условия соглашения на заседании Наблюдательного совета Фонда между Федеральным фондом и Фондом о достройке многоквартирного жилого дома по ул. Наседкина в г.Череповце (до его заключения) | I квартал 2021 г. |
| 1.2. | Подписано Соглашение между Публично – правовой компанией «Фонд развития территорий» (далее – Федеральный фонд) и Фондом ЗПГ – УДС ВО – Соглашение № ФЗП-28/537-21 от 02.03.2021г. | I квартал 2021 г. |
| 1.3. | Открыты счета в банке АО «Банк ДОМ. РФ» г.Москва для осуществления расчетов, связанных с достройкой объектов и возмещения судебных расходов в рамках заключенного соглашения. | I квартал 2021 г. |
| 2. | Вынесение определений Арбитражным судом Вологодской области о переходе права в отношении объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) |  |
| 2.1. | Получено заключение Минстроя РФ о возможности передачи имущества застройщика ООО «ГК Монолитстрой» | I квартал 2021 г. |
| 2.2. | Обеспечено участие в судебных заседаниях по вынесению определения о намерении передачи и дополнительного определения Арбитражного суда Вологодской области о передаче имущества застройщика | II квартал 2021 г. |
| 2.3. | Вынесение Арбитражным судом Вологодской области определения о намерении передачи имущества застройщика ООО «ГК Монолитстрой» Фонду ЗПГ – УДС ВО (Дело №А13-7818/2017 от 25.02.2021г.) | I квартал 2021 г. |
| 2.4. | Вынесение Арбитражным судом Вологодской области по заявлению Фонда о вынесении ЗПГ- УДС ВО дополнительного определения о передаче имущества застройщика в порядке п. 11.1. ст. 201.15 -1 Закона о банкротстве | II квартал 2021 г. |
| 3. | Передача земельного участка и обязательств Застройщика ООО «ГК Монолитстрой» по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) |  |
| 3.1. | Подписан акт (соглашение) приема – передачи имущества застройщика с конкурсным управляющим ООО «ГК «Монолитстрой» (Договор от 04.06.2021г., акт от 30.06.2021г.) В соответствиии с отчетами об оценке №01-2339-02,03,05,06,07 стоимость прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями составила 208 804 504руб. Совокупный размер требований, включенный в реестр требований участников строительства ООО «ГК «Монолитстрой», составил 236 025 190,85руб. | II квартал 2021 г. |
| 3.2. | Осуществлена регистрация в Росреестре перехода прав Фонду на недвижимое имущество ООО «ГК Монолитстрой» («Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) на основании подписанного акта с конкурсным управляющим. | II квартал 2021 г. |
| 4. | Проведение обследования объекта (с учетом контрактации): «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) |  |
| 4.1. | Подготовлено техническое задание, размещена конкурсная документация о торгах, подготовлены и оформлены результаты конкурса по выбору исполнителя на проведение обследования объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) | I квартал 2021 г. |
| 4.2. | Заключен Договор по итогам проведенного конкурса на выполнение работ по обследованию объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) | II квартал 2021 г. |
| 4.3. | Проведено в рамках заключенного с исполнителем Договора обследование объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068), получен результата работ, подписан акта приемки работ. | III квартал 2021 г. |
| 5. | Проведение проектно – изыскательских работ в отношении объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) |  |
| 5.1. | Подготовлено техническое задание на проектно – изыскательские работы, размещена конкурсная документация о торгах, подготовлены и оформлены результаты конкурса по выбору исполнителя на проведение проектно – изыскательских работ по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068). | I квартал 2021 г. |
| 5.2. | Заключен Договор на выполнение проектно – изыскательских работ по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) | II квартал 2021 г. |
| 5.3. | Проведены проектно – изыскательские работы в рамках заключенного Договора с исполнителем, получен результата работ | IV квартал 2021 г. |
| 6. | Проведение экспертизы проектно – сметной документации в отношении объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) |  |
| 6.1. | Заключен Договор с АУ ВО «Управление госэкспертизы по Вологодской области» на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) | IV квартал 2021 г. |
| 6.2. | Получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) | IV квартал 2021 г. |
| 6.3. | Подготовлена и опубликована на ЕИС конкурсная документация по выбору генерального подрядчика по завершению строительства объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца» (секции 1.3, 1.4., ID ЕРПО р-24283, секции 1.5., 1.6., ID ЕРПО р-40068) | IV квартал 2021 г. |
| 7. | Мероприятия по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов на территории Вологодской области |  |
| 7.1. | Обеспечено участие в арбитражном судопроизводстве в суде апелляционной и кассационной инстанции (подготовка и направление отзывов) по обособленному спору об устранении разногласий по вопросу утверждения порядка и условий продажи предмета залога в рамках дела о банкротстве застройщика ООО «Стройиндустрия» | III квартал 2021 г. |
| 7.2. | Подготовлены и направлены в Департамент строительства Вологодской области проектов ходатайств с комплектом документов в Публично – правовую компанию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о восстановлении прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов в отношении ООО «Наш Дом 35», ООО «Строительная ипотечная компания XXI век» | III квартал 2021 г. |

- Отчет об исполнении финансового плана доходов и расходов Фонда и о целевом использовании полученных средств за 2021 г.

Для осуществления возложенных на Фонд функций по осуществлению мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства, протоколом Наблюдательного совета Фонда от 18.12.2020 г.  был утвержден Финансовый план доходов и расходов (бюджет) Фонда на 2021 год (изменен протоколами Наблюдательного совета Фонда от 04.03.2021 г., 13.05.2022), в том числе смета административно-хозяйственных расходов, штатное расписание Фонда, размер фонда оплаты труда работников.

Финансовое обеспечение текущей деятельности Фонда предусматривает в качестве единственного источника доходов Фонда - имущественный взнос Вологодской области – субсидии, выделяемой из средств областного бюджета.

В соответствии с Соглашением №1 от 18.01.2021 года, заключенным между Фондом и Департаментом строительства Вологодской области, Фонду была выделена субсидия для финансирования текущей деятельности в 2021 году в размере 5 600тыс.руб., остаток субсидии на начало 2021года составил 197тыс.руб. Всего финансовый план доходов и расходов на осуществление текущей деятельности Фонда на 2021год составил 5 797тыс.руб.

Расходование средств осуществлялось исключительно на обеспечение деятельности Фонда строго по целевому назначению в соответствии с Планом доходов и расходов Фонда на 2021 год, утвержденного Наблюдательным советом Фонда. Израсходовано средств на целевые мероприятия в 2021 году 5382тыс.руб. На конец 2021 года была получена экономия бюджетных средств. Остаток целевых средств в размере 415тыс.руб. перенесен на 2022 год и будет использован в строгом соответствии утвержденному финансовому плану на 2022год.

Анализ использования субсидии в 2021 г. по статьям расходов в соответствии с Планом доходов и расходов приведена в таблице:

Исполнение финансового плана (бюджета) Фонда в 2021 году

| Наименование показателя (статьи расходов) | План расходов на 2021 год, тыс.руб. | Фактически израсходовано, тыс.руб. | Остаток средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего, в т.ч. | 5 797 | 5 382 | 415 |
| Оплата труда | 3 667 | 3 461 | 205 |
| Налоги, сборы и иные отчисления | 1 107 | 1 036 | 71 |
| Закуп материальных запасов: | 45 | 36 | 9 |
| Приобретение основных средств, в том числе малоценных | 33 | 28 | 5 |
| Приобретение расходных материалов для осуществления уставной деятельности | 3 | 3 | 0 |
| Канцтовары, бумага, прочие хоз.товары | 3 | 3 | 0 |
| Расходные материалы для оргтехники | 6 | 2 | 4 |
| Закуп работ, услуг: | 875 | 751 | 124 |
| Арендная плата помещений | 369 | 338 | 31 |
| Ежемесячные услуги и прочие услуги (IT, уборка, коммунальные) | 105 | 105 | 0 |
| Услуги связи | 27 | 27 | 0 |
| Почтовые расходы | 14 | 13 | 1 |
| Аудиторские услуги | 34 | 31 | 3 |
| Нотариальные услуги | 5 | 5 | 0 |
| Заправка картриджей | 4 | 4 | 0 |
| Услуги кредитных организаций | 5 | 0 | 5 |
| Программное обеспечение (неисключительные права) | 151 | 142 | 9 |
| Затраты на создание и сопровождение сайта | 134 | 61 | 73 |
| Сборка (разборка) мебели, услуги грузчиков (переезд) | 26 | 24 | 2 |
| Прочие расходы | 103 | 98 | 5 |
| Командировочные расходы | 59 | 54 | 5 |
| Госпошлина | 44 | 44 | 0 |

- Финансовая помощь ППК «Фонд развития территорий» в целях завершения строительства

Между Фондом и Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» 02 марта 2021 года было заключено Соглашение №ФЗП-28/537-21 для осуществления финансирования мероприятий в отношении объектов Застройщика-банкрота ООО «ГК «Монолитстрой»:

- Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115 мкр. II очередь строительства (секции 1.3-1.4);

- Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115 мкр. III очередь строительства (секции 1.5-1.6).

Предварительная сумма финансовой помощи по Соглашению составила 256млн.руб. Окончательная сумма финансирования была утверждена в 2022 году с учетом сметной стоимости строительства, указанной в положительном заключении государственной экспертизы проектно-сметной документации, суммы денежных средств, использование которых осуществляется в порядке и на цели, указанные в статье 18 Федерального закона №214-ФЗ, а также денежных средств, необходимых для оплаты судебных расходов застройщика-банкрота, и составила 623 млн.руб.

В соответствии с Соглашением для финансирования мероприятий Фондом были открыты специальные расчетные счета в банке АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва.

В рамках Соглашения в 2021 году Фонду было перечислено финансовой помощи в размере 3 213 тыс. руб. В полном объеме она была направлена на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов.

Расходы в 2021 году на завершение строительства объектов

| № пп | Наименование статьи расходов | Фактически израсходовано средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | 308 |
| 2 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | 268 |
| 3 | Охрана объектов | 398 |
| 4 | Земельный налог | 101 |
| 5 | Банковское сопровождение | 5 |
| 6 | Судебные расходы (текущие расходы застройщика-банкрота) | 2 134 |
|  | ИТОГО: | 3 213 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  «Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2021 г.»