ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160000, РФ, Вологодская область, г.Вологда, ул.Герцена, д.27, пом.77, сайт www.fzpg35.ru

ОГРН 1203500015267 ИНН 3525459537,   КПП 352501001 E-mail: office@fzpg35.ru тел.8/8172/ 50-51-07

УТВЕРЖДЕН:

Решением Наблюдательного Совета

Фонда ЗПГ – УДС Вологодской области

(Протокол №22 от  «26» июня 2025г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о деятельности Фонда защиты прав граждан –

участников долевого строительства Вологодской области

за 2024 год

г. Вологда

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»	3

1.1	Общие данные о Фонде	3

1.2	Деятельность Фонда	3

1.3	Органы управления Фонда	6

II.	РАЗДЕЛ  «Отчет о деятельности Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Вологодской области»	7

2.1.	Результаты выполнения плана деятельности Фонда Вологодской области за 2024 г.	7

2.2.	Бюджет Фонда Вологодской области на 2024 г.	13

2.3.	Мероприятия по завершению строительства проблемных объектов	15

2.3.1.	Финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства	15

2.3.2.	Переход прав и обязанностей застройщика проблемных объектов	16

2.3.3.	Расходы по завершению строительства	17

2.3.4.	Ввод проблемного объекта и передача помещений участникам строительства	19

2.3.5.	Реализация свободных помещений	21

2.4.	Мероприятия по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов на территории Вологодской области	23

2.5.	Информирование и взаимодействие с участниками долевого строительства	25

III.	РАЗДЕЛ  «Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда	27

за 2024 г»	27

- РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»

Общие данные о Фонде

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Вологодской области, сокращенное название Фонд ЗПГ – УДС ВО (далее – Фонд Вологодской области) является некоммерческой организацией и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.06.2020г., учетный номер свидетельства №3514010273.

Учредителем Фонда Вологодской области является Правительство Вологодской области, в соответствии с Постановлением от 25.05.2020г. №588 «О создании унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Вологодской области"». Функции и полномочия учредителя от имени Вологодской области осуществляет Департамент строительства Вологодской области.

Фонд Вологодской области в своей деятельности руководствуется Уставом, в редакции 7, утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда от 27 марта 2025 года №20.

В отчетный период 2024 г. действовали редакции Устава № 5 и №6.

Юридический (почтовый) адрес Фонда: 160000, город Вологда, ул. Герцена, дом 27, помещение 77.

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3525459537, КПП 352501001, ОГРН 1203500015267.

Деятельность Фонда

В соответствии с действовавшими в 2024 г. редакциями Устава целью деятельности Фонда Вологодской области является урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества (имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества на территории Вологодской области, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства, в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №214-ФЗ), а также предоставление государственной поддержки в восстановлении нарушенных прав пострадавших участников строительства в форме предоставления выплат гражданам, включенным в реестр пострадавших участников строительства, претендующих на получение выплат, в соответствии с законом Вологодской области от 4 октября 2017 года № 4198-ОЗ "О государственной поддержке и (или) содействии в восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Вологодской области" (далее – Закон области № 4198-ОЗ).

Для достижения указанных целей Фонд Вологодской области осуществляет следующие виды деятельности:

- Формирование и ведение реестра пострадавших участников строительства и предоставление выплаты пострадавшим участникам строительства, в порядке, установленном Правительством области и Законом области № 4198-ОЗ.

- Взыскание прав требований с застройщика проблемного объекта с передачей взысканных денежных средств в доход областного бюджета, в порядке, установленном Правительством области;

- Осуществление действий по признанию застройщика проблемного объекта несостоятельным (банкротом) в случае невозможности взыскания прав требований, с передачей взысканных денежных средств в доход областного бюджета, в порядке, установленном Правительством области;

- Передача в казну Вологодской области жилых помещений в случае завершении строительства проблемного объекта, в порядке, установленном Правительством области;

- Осуществление функций приобретателя имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков, в отношении которых арбитражным судом принято решение о введении процедуры несостоятельности (банкротства) в порядке, определенном параграфом 7 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях осуществления функций застройщика;

- Завершение строительства в качестве застройщика многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства, и (или) завершение строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов инфраструктуры, для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность;

- Передача объектов долевого строительства участникам долевого строительства;

- Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами по вопросам уставной деятельности;

- Реализация иных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав участников строительства;

- Осуществление деятельности застройщика (в т.ч. с правом выполнения функций подрядчика, технического заказчика);

- Строительство жилых и нежилых зданий, объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и прочих объектов социальной инфраструктуры, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы, монтаж сборных сооружений или конструкций на участке, а также строительство временных зданий и сооружений, благоустройство территорий при реализации мероприятий по завершению строительства проблемных объектов;

- Приобретение в собственность движимого и недвижимого имущества, продажа движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Фонда, в том числе построенного за счет областного бюджета;

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- Привлечение денежных средств граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с нормами Федерального закона № 214-ФЗ;

- В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении законченных строительством и введенных в эксплуатацию в качестве застройщика объектов осуществление управления многоквартирным домом без заключения договора управления таким домом с управляющей организацией, а также заключение в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией;

- Управление эксплуатацией нежилого фонда, в том числе за вознаграждение или на договорной основе, в отношении проблемных объектов на территории Вологодской области, завершаемых строительством Фондом.

Финансирование текущей деятельности Фонда Вологодской области осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, являющегося учредителем Фонда, на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии.

Фонд Вологодской области обеспечивает осуществление мероприятий в объеме и в сроки, которые предусмотрены планом-графиком реализации мероприятий, Планом деятельности Фонда, финансовым планом доходов и расходов (бюджетом) Фонда Вологодской области и финансированием мероприятий за счет средств, полученных от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее Федеральный Фонд), бюджета Вологодской области и иных не запрещенных законом средств.

Деятельность Фонда Вологодской области осуществляется в соответствии с требованиями:

- Закона Вологодской области от 4 октября 2017 года № 4198-ОЗ "О государственной поддержке и (или) содействии в восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Вологодской области" ;

- Федерального закона от 30.12.2004г №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Уставом Фонда;

- иными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Органы управления Фонда

Фонд Вологодской области имеет следующую структуру:

Высший коллегиальный орган управления Фондом

– Наблюдательный совет.

Надзорный орган Фонда

– Попечительский совет.

Единоличный исполнительный орган Фонда

– Директор Фонда

Распоряжением Департамента строительства Вологодской области №1014,1015 от 26.05.2023г.(в ред. распоряжений №325 и 326 от 20.02.2024) сформированы органы фонда:

Наблюдательный совет:

Заварин Роман Юрьевич, депутат, заместитель председателя Законодательного Собрания области; Рогова Светлана Александровна, начальник управления земельных ресурсов, заместитель начальника Министерства имущественных отношений области; Зарницына Людмила Викторовна, заместитель начальника управления строительства Министерства строительства области;

Попечительский совет:

Стрижов Антон Евгеньевич, заместитель Губернатора области; Маслов Алексей Сергеевич, депутат Законодательного Собрания области, заместитель председателя Постоянного комитета по бюджету и налогам; Авринская Алла Владимировна, начальник отдела финансово-экономических ресурсов управления жилищной политики и финансово-экономических ресурсов Министерства строительства области; Салахутдинов Линар Гумерович, заместитель начальника Министерства имущественных отношений области, начальника управления земельных ресурсов.

Текущее руководство деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган Фонда – Директор, который подотчетен Наблюдательному совету Фонда. Директор Фонда назначается Наблюдательным Советом Фонда на срок три года. С 27.07.2020 года по настоящее время директором Фонда Вологодской области является Дернов Руслан Николаевич.

В соответствии с Уставом Фонда Вологодской области к компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции учредителя в лице Министерства строительства Вологодской области. Директор без доверенности действует от имени Фонда Вологодской области, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

- РАЗДЕЛ  «Отчет о деятельности Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Вологодской области»

  - Результаты выполнения плана деятельности Фонда Вологодской области за 2024 г.

Решением Наблюдательного совета Фонда Вологодской области утвержден план деятельности на 2024 г. Все плановые мероприятия, включенные в план деятельности на 2024 г., были выполнены Фондом, отчет представлен в табличной форме.

Помимо плановых мероприятий, Фондом Вологодской области осуществлялись иные действия, направленные на восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков:

- Фонд принимал участие в восстановлении прав дольщиков ООО «Инвестстройзаказчик» («ЖК «Кристалл», Череповец, ул. Командарма Белова), ЖК «Две звезды» (ООО «Строительная ипотечная компания XXI век», г.Череповец), ООО «Метал Снаб Компания» (г.Череповец, цл. Семенковская) Так, в целях выплаты возмещения Федеральным Фондом дольщикам  ЖК «Кристалл», ЖК «Две звезды» проведены встречи, совещания с инициативными группами участников строительства, размещена информация на официальном сайте и верифицированном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» о порядке, способах подачи заявлений на выплату возмещения, проведено инициативное информирование дольщиков посредством телефонного опроса о возникающих сложностях, связанных с подачей документов, их обработкой в результате чего все подавшие заявления участники строительства получили законные выплаты, позволившие им восстановить их конституционное право на жилье.

- В 2024 году по решению Губернатора области Г.Ю. Филимонова внесены изменения в региональное законодательство, позволившие восстановить права участников строительства, которые ранее не могли быть удовлетворены ввиду отсутствия введенной процедуры банкротства застройщика.

Так, были внесены изменения в  Закон Вологодской области от 4 октября 2017 г. N 4198-ОЗ "О государственной поддержке и (или) содействии в восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Вологодской области", принято постановление Правительства Вологодской области от 08.05.2024 № 553 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра пострадавших участников строительства и предоставления выплаты пострадавшим участникам строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства жилых помещений в многоквартирных домах на территории Вологодской области", а также в ряд иных нормативно-правовых актов, локальных актов Фонда.

Механизм нового регионального законодательства сводится к следующему:

Фонд осуществляет прием и проверку пакета документов от участников строительства, имеющих установленное право требования к застройщику проблемного объекта, включенного в ЕРПО и права которого не восстанавливаются ППК.

После проверки Фонд принимает решение о включении участника строительства в реестр пострадавших участников строительства, заключает с ним договор уступки права требования к застройщику проблемного объекта, выплачивая взамен компенсацию. Компенсация также является платой по договору уступки, предоставляется Фонду в виде субсидии из областного бюджета. После регистрации договора уступки Росреестром Фонд перечисляет компенсацию дольщику и сам становится на место пострадавшего участника строительства во взаимоотношениях с застройщиком, осуществляя дальнейшее взыскание прав требования в судебном порядке, в том числе инициируя процедуру банкротства.

Под требования Закона области от 4 октября 2017 г. N 4198-ОЗ подпадали два оставшихся в Вологодской области проблемных объекта: ООО «СУ-35» (ID ЕРПО р-25444) и ООО «СпецСтрой» (ID ЕРПО р-25367). Все пострадавшие участники строительства указанных проблемных объектов, включенные в Фондом в реестр в 2024 году, получили выплату компенсации из областного бюджета.

По итогам 2024 г. в Едином реестре проблемных объектов не осталось ни одного проблемного объекта на территории Вологодской области.

| Отчет об исполнении плана деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Вологодской области» за 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок фактического выполнения |
| ООО «ГК Монолитстрой» |  |  |
| 1. | Выполнение мероприятий по реализации свободных жилых и нежилых помещений Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства» Вологодской области в доме 27а по ул. Наседкина в г. Череповце, судебно-претензионная работа |  |
| 1.1. | Участие в судебном процессе по рассмотрению заявления Фонда об исключении требований юридических лиц (ООО «Добродел» (кв.153) и ООО «Премьер Ойл» (кв.365,359,353,347,317) из реестра требований участников строительства и включению их в реестр требований кредиторов в рамках арбитражного дела А13-7818/2017 в целях высвобождения помещений и их реализации для пополнения бюджета. Результат - Определение Арбитражного суда Вологодской области от 22.02.2024 по делу А13-7818/2017 | I квартал 2024г. |
| 1.2. | Гарантийное устранение недостатков выполненных работ по предъявляемым в ходе эксплуатации объекта собственниками помещений и управляющей компанией дома 27а по ул. Наседкина в г. Череповце претензиям по скрытым дефектам в порядке ст.15 Договора генерального подряда от 19.01.2022 г. на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца, 2 и 3 очередь строительства». Устранены недостатки по нежилому помещению №24Н, квартирам №286, №311. | I квартал 2024г. |
| 1.3. | Реализация шести зарегистрированных на праве собственности Фонда свободных жилых и нежилых помещений, расположенных в доме 27а по ул. Наседкина в г. Череповце. | I квартал 2024г. |
| 1.4. | Участие в судебном процессе по пересмотру размера дебиторской задолженности ООО «ГК Монолитстрой» перед Фондом в связи с изменением очередности требований юридических лиц, исключенных из РТУС в рамках дела А13-7818/2017 в целях уменьшения обязательств Фонда перед лицами, исключенными судом из числа участников строительства. Результат - Определение Арбитражного суда Вологодской области от 18.06.2024 по делу А13-7818/2017 | II квартал 2024г. |
| 1.5. | Участие в судебном процессе по рассмотрению требований о выплате первоначальной компенсации бывшим залоговым кредиторам ООО «ГК «Монолитстрой» в порядке Постановления Конституционного Суда РФ № 34-п от 21.07.2023, приостановка производства по делу до завершения реализации всех свободных помещений Фондом. Результат - Определение Арбитражного суда Вологодской области от 11.04.2024 по делу А13-7818/2017 | II квартал 2024г. |
| 1.6. | Реализация четырнадцати зарегистрированных на праве собственности Фонда свободных жилых и нежилых помещений, расположенных в доме 27а по ул. Наседкина в г.Череповце. | II квартал 2024г. |
| 1.7. | Гарантийное устранение недостатков выполненных работ по предъявляемым в ходе эксплуатации объекта собственниками помещений и управляющей компанией дома 27а по ул. Наседкина в г. Череповце претензиям по скрытым дефектам в порядке ст.15 Договора генерального подряда от 19.01.2022 г. на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца, 2 и 3 очередь строительства». Произведены работы по восстановлению штукатурного слоя цоколя дома. | II квартал 2024г. |
| 1.8. | Участие в судебном процессе по вопросу привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших ООО ГК «Монолитстрой» в целях пополнения конкурсной массы и погашения дебиторской задолженности перед Фондом. Подготовлен и направлен в Арбитражный суд Вологодской области отзыв на заявление конкурсного управляющего ООО ГК «Монолитстрой» о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших ООО ГК «Монолитстрой» в целях пополнения конкурсной массы и погашения дебиторской задолженности перед Фондом. | III квартал 2024г. |
| 1.9. | Участие в судебном процессе по рассмотрению судом первой инстанции заявления Фонда по погашению реестровых записей в ЕГРЮЛ в отношении помещений в доме 27а по ул. Наседкина в г. Череповце, высвободившихся в результате исключения юридических лиц и (или) их правопреемников из РТУС в рамках дела А13-7818/2017. Результат - Определение суда по делу А13-7818/2017 вступило в законную силу. Реестровые записи в ЕГРЮЛ погашены в отношении помещений, высвободившихся в результате исключения юридических лиц (ООО «Добродел», ООО «Премьер Ойл») из РТУС | III квартал 2024г. |
| 1.10. | Гарантийное устранение недостатков выполненных работ по предъявляемым в ходе эксплуатации объекта собственниками помещений и управляющей компанией дома 27а по ул. Наседкина в г. Череповце претензиям по скрытым дефектам в порядке ст.15 Договора генерального подряда от 19.01.2022 г. на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Любецкой, 29 в 115 мкр. г. Череповца, 2 и 3 очередь строительства». Произведены работы по герметизации зазоров в перекрытиях в местах прохода воздуховодов 3 подъезда, восстановлено асфальтовое покрытие в местах его провалов, в местах примыкания наружной стены к перекрытию герметизация произведена путем установки теплоизоляционного шнура с заделкой цементно-песчаным раствором | III квартал 2024 |
| 1.11. | Подготовка и направление требования Фонда в Арбитражный суд Вологодской области о включении в реестр требований кредиторов ООО «СУ-35» в рамках дела о банкротстве А13-5129/2023. | IV квартал 2024 |
| 1.12. | Регистрация права собственности Фонда на свободные помещения в доме 27а по ул. Наседкина в г. Череповце, высвободившихся в результате исключения юридических лиц и (или) их правопреемников из РТУС в рамках дела А13-7818/2017. | IV квартал 2024 |
| 2. | Мероприятия по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов на территории Вологодской области |  |
| 2.1. | Проведение выездной консультации в г. Череповец с участниками строительства ЖК «Две звезды» ООО «Строительная ипотечная компания XXI век» в получении компенсации от ППК «Фонд развития территорий» в целях скорейшего восстановления их права на жилье. | I квартал 2024г. |
| 2.2. | Подготовка, согласование и утверждение на заседании Наблюдательного совета Фонда, регистрация в Минюсте РФ новой редакции Устава Фонда в соответствии с моделью финансирования Фонда по Закону области №4198-ОЗ. | II квартал 2024г. |
| 2.3. | Участие в судебном процессе по делу о банкротстве № А13-5129/2023, совещаниях с участниками строительства ООО «СУ-35». | IV квартал 2024 |
| 2.4. | Подготовка и направление уведомления об одностороннем отказе от договора участия в долевом строительстве N 10-12 от 16 июня 2018 г., подготовка и направление иска в Арбитражный суд Вологодской области в целях взыскания задолженности в судебном порядке и последующей подачи заявления Фонда о признания застройщика ООО «Спецстрой» несостоятельным (банкротом), открытия конкурсного производства. | IV квартал 2024 |
| 2.5 | Количество граждан, включенных в реестр пострадавших участников строительства, претендующих на получение выплат, права которых восстановлены в соответствии с законом области №4198-ОЗ, составило 100% | IV квартал 2024 |

  - Бюджет Фонда Вологодской области на 2024 г.

Для осуществления возложенных на Фонд Вологодской области функций, протоколом Наблюдательного совета Фонда от 16.04.2024 г. был утвержден Финансовый план доходов и расходов (бюджет) Фонда на 2024 год, в том числе смета административно-хозяйственных расходов, штатное расписание Фонда, размер фонда оплаты труда работников.

Финансовое обеспечение текущей деятельности Фонда Вологодской области предусматривает в качестве единственного источника доходов - имущественный взнос Вологодской области – субсидии, выделяемой из средств областного бюджета.

В соответствии с Соглашением №1 от 29.12.2023 года, заключенным между Фондом Вологодской области и Министерством строительства Вологодской области, Фонду была выделена субсидия для финансирования текущей деятельности в 2024 году в размере 5 381тыс.руб., остаток субсидии на начало 2024 года составил 565тыс.руб. Всего финансовый план доходов и расходов на осуществление текущей деятельности Фонда на 2024 год составил 5 946тыс.руб.

Расходование средств осуществлялось исключительно на обеспечение деятельности строго по целевому назначению в соответствии с Планом доходов и расходов на 2024 год, утвержденного Наблюдательным советом Фонда Вологодской области. Израсходовано средств на целевые мероприятия в 2024 году 5218тыс.руб.  На конец 2024 года была получена экономия бюджетных средств. Остаток целевых средств в размере 728тыс.руб. возвращен в бюджет Вологодской области.

Анализ использования субсидии в 2024г. по статьям расходов в соответствии с Планом доходов и расходов приведен в таблице:

Исполнение финансового плана (бюджета) Фонда Вологодской области в 2024 году

| Наименование показателя (статьи расходов) | План расходов на 2024 год, тыс.руб. | Фактически израсходовано, тыс.руб. | Остаток средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего, в т.ч. | 5946 | 5218 | 728 |
| Оплата труда | 3391 | 3247 | 144 |
| Налоги, сборы и иные отчисления | 1024 | 971 | 53 |
| Закуп материальных запасов: | 55 | 52 | 3 |
| Приобретение основных средств, в том числе малоценных | 26 | 25 | 1 |
| Канцтовары, бумага, прочие хоз.товары | 24 | 23 | 1 |
| Расходные материалы для оргтехники | 5 | 4 | 1 |
| Закуп работ, услуг: | 1288 | 923 | 365 |
| Арендная плата помещений | 345 | 345 | 0 |
| Услуги по охране труда | 3 | 0 | 3 |
| Ежемесячные услуги (IT, уборка помещения) | 190 | 181 | 9 |
| Услуги связи | 31 | 25 | 6 |
| Почтовые расходы | 54 | 21 | 33 |
| Аудиторские услуги | 106 | 96 | 10 |
| Нотариальные услуги | 11 | 1 | 10 |
| Заправка картриджей | 14 | 7 | 7 |
| Прочие услуги | 13 | 12 | 1 |
| Программное обеспечение (неисключительные права) | 190 | 180 | 10 |
| Затраты на сопровождение сайта | 5 | 5 | 0 |
| Услуги по аренде автомобиля | 326 | 50 | 276 |
| Прочие расходы | 188 | 25 | 163 |
| Командировочные расходы | 122 | 24 | 98 |
| Госпошлина и иные отчисления | 66 | 1 | 65 |

  - Мероприятия по завершению строительства проблемных объектов

    - Финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства

Финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства осуществлялось в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ, Федеральным законом о банкротстве (№127-ФЗ) и Правилами принятия решения Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных ч.2 ст.13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 №1192 (далее - Правила).

Решение о финансировании принималось Наблюдательным советом Федерального Фонда при отсутствии условий принятия решения о нецелесообразности финансирования, предусмотренных ч.3.3 ст.13.1 Федерального закона №218-ФЗ.

Финансирование осуществлялось за счет имущества Федерального фонда, сформированного за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджета субъекта РФ и средств компенсационного фонда.

В 2021 году Наблюдательным советом Федерального Фонда было принято решение о финансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства Вологодской области в отношении 2 объектов незавершенного строительства Жилого комплекса «УЮТ» (застройщик-банкрот ООО «ГК «Монолитстрой»), расположенного в г.Череповце по ул.Любецкой:

- Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115 мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, II очередь строительства (секции 1.3-1.4);

- Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115 мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, III очередь строительства (секции 1.5-1.6).

На основании решения о финансировании Федеральный Фонд заключил с Фондом Вологодской области соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов застройщика-банкрота, по которому Фонду Вологодской области предоставляется безвозмездная целевая финансовая помощь (Соглашение №ФЗП-28/537-21 от 02 марта 2021 года).

Сумма финансовой помощи по Соглашению с учетом сметной стоимости строительства, указанной в положительном заключении государственной экспертизы проектно-сметной документации № 35-1-1-2-069863-2022 от 30.09.2022г., выданное АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области», а также с учетом денежных средств, необходимых для оплаты судебных расходов застройщика-банкрота, составила 643 млн. руб.

Информация о размере финансовой помощи в отношении объектов незавершенного строительства Вологодской области

| Объект | Номер и дата документа | Размер финансовой помощи по итогу прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Имущество Федеральный Фонд, 77% |  | Имуществен-ный взнос Вологодской области, 23% |
|  |  |  | Компенса-ционный фонд | Имущес-твенный взнос Российской Федерации |  |
| II очередь строительств, ID ЕРПО р-24283 | Выписка №2-08/3 из протокола заседания Правления ППК ФРТ от 22.02.2023 | 263 726 819,37 | 44 833 559,29 | 158 236 091,62 | 60 657 168,46 |
| III очередь строительств, ID ЕРПО р-40068 |  | 379 525 609,05 | 49 338 329,18 | 242 896 389,79 | 87 290 890,08 |
| Всего |  | 643 252 428,42 | 94 171 888,47 | 401 132 481,41 | 147 948 058,54 |

Соглашение о финансировании определяет общий порядок взаимодействия Федерального Фонд и Фонда Вологодской области:

- права и обязанности сторон;

- порядок направления актов (заявок) на финансирование;

- порядок перечисления финансовой помощи Фонду Вологодской области;

- порядок проведения проверок;

- отчетность Фонда Вологодской области перед Федеральным Фондом.

В соответствии с Соглашением для финансирования мероприятий Фондом Вологодской области были открыты специальные расчетные счета в банке АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва.

    - Переход прав и обязанностей застройщика проблемных объектов

Выполнение Фондом Вологодской области своих функций возможно исключительно в случае перехода к Фонду прав и обязанностей застройщика проблемного объекта. Переход прав и обязанностей застройщика проблемного объекта осуществлялось в соответствии со ст.201.15-1, 201.15-2 Федерального закона о банкротстве №127-ФЗ.

Фонд Вологодской области обратился в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о намерении принять права и обязательства застройщика ООО ГК «Монолитстрой» для целей завершения строительства объекта: «Жилой дом по ул.Любецкой в г.Череповец ЖК «УЮТ» (дело №А13-7818/2017).

По результатам удовлетворения заявления о приобретении прав и обязанностей застройщика, а также подписания соглашения с конкурсным управляющим ООО ГК «Монолитстрой» Фонд Вологодской области в отношении объектов ЖК «УЮТ»:

- принял на себя обязательства перед участниками строительства в размере 208992 тыс.руб (II очередь строительства), и 27033тыс.руб (III очередь строительства), в 2024 году изменено: 204926 (II очередь строительства) и 14665 (III очередь строительства);

- получил имущество (права) в размере 182057тыс.руб. (II очередь строительства), 26748 тыс.руб. (III очередь строительства);

- включен в реестр требований кредиторов застройщика-банкрота на сумму 27 221 тыс.руб. (в 2024 г изменено – 10787тыс.руб.), в реестр текущих платежей на сумму 2 134 тыс. руб.

Сведения о принятых Фондом Вологодской области обязательств перед участниками строительства

| № пп | Объект | Количество объектов, обязательства по которым переданы Фонду ВО |  | Всего договоров, предусматри-вающих передачу помещений | Количество участников строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квартиры | Нежилые помещения |  |  |
| 1 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, II очередь строительства (секции 1.3-1.4) | 121 | 0 | 119 | 149 |
| 2 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, III очередь строительства (секции 1.5-1.6) | 10 | 0 | 6 | 7 |
|  | Итого | 131 | 0 | 125 | 156 |

    - Расходы по завершению строительства

Финансирование осуществлялось на основании подготовленных и направленных Фондом Вологодской области актов (заявок) о финансировании, с указанием перечня, размера и оснований расходов Фонда, сведений о характере финансируемых мероприятий, а также первичных документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг).

Федеральный Фонд рассматривает и проверяет акт (заявку) о финансировании и в случае отсутствия обоснованных возражений, подписывает его (ее). Далее, после финансового контроля, осуществленного в рамках банковского сопровождения, финансовая помощь перечисляется на расчетный счет Фонда Вологодской области.

На основании заключенного в 2021 году соглашения Фондом Вологодской области за период 2021-2024 год было направлено 225 актов (заявок) о финансировании, получено финансовой помощи в сумме 636445тыс.руб., в том числе:

В 2021году - 3213тыс.руб.

в 2022 году - 459429тыс.руб.

в 2023 году - 167355тыс.руб.

в 2024 году – 6448тыс.руб

В полном объеме финансовая помощь была направлена на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов. Расходы по статьям затрат представлены в таблице.

Расходы на завершение строительства объектов, оплаченные из средств финансовой помощи

| № пп | Наименование статьи расходов | Фактически израсходовано средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | Всего |
| 1 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | 308 |  |  |  | 308 |
| 2 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | 268 | 46 | 67 |  | 381 |
| 3 | Охрана объектов | 398 | 280 |  |  | 678 |
| 4 | Земельный налог | 101 | 151 | 61 |  | 312 |
| 5 | Банковское сопровождение | 5 | 4 371 | 1 576 | 223 | 6 175 |
| 6 | Судебные расходы (текущие расходы застройщика-банкрота) | 2 134 |  |  |  | 2 134 |
| 7 | Проектно-изыскательские работы |  | 8 090 |  |  | 8 090 |
| 8 | Авторский надзор |  | 655 | 308 |  | 963 |
| 9 | Строительный контроль |  | 7 520 | 4 352 | 634 | 12506 |
| 10 | Строительно-монтажные работы |  | 438 234 | 160 478 | 5 499 | 604 211 |
| 11 | Затраты на ввод |  | 82 | 421 |  | 503 |
| 12 | Содержание помещений от ввода в эксплуатацию до АПП |  |  | 92 | 92 | 184 |
|  | ИТОГО: | 3 213 | 459 429 | 167 355 | 6 448 | 636 445 |

    - Ввод проблемного объекта и передача помещений участникам строительства

В 2022 году был введен в эксплуатацию «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, II очередь строительства (секции 1.3-1.4), дата получения разрешения на ввод - 30 сентября 2022 года.

В 2023 году введен в эксплуатацию «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, III очередь строительства (секции 1.5-1.6), дата получения разрешения на ввод - 30 августа 2023 года.

Общая сумма затрат по приобретению и достройке двух проблемных объектов с начала финансирования (стоимость земельного участка с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, осуществление технологического присоединения, строительно-монтажные работы, осуществление авторского надзора, выполнение функций технического заказчика, затраты на ввод, банковское сопровождение и прочее) на 31.12.2024 год составила 842 970тыс.руб., в том числе:

II очередь строительства (секции 1.3-1.4) 439 508тыс.руб.,

III очередь строительства (секции 1.5-1.6) 403 462тыс.руб.

По завершении строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию Фонд Вологодской области организовал передачу помещений участникам строительства на основании актов приема-передачи.

Процедура передачи помещений регулируется ст.21.2 Федерального закона об участии в долевом строительстве №214-ФЗ.

Этапы передачи помещений:

1 Этап – Направление участникам строительства почтовым отправлением сообщения о завершении строительства многоквартирного дома и о готовности объекта долевого строительства к передаче;

2 Этап – Согласование Федеральным Фондом передачи помещений участникам строительства;

3 Этап – Организация подготовки актов приема-передачи помещений на основе заключенных участниками строительства договоров, предусматривающих передачу помещений;

4 Этап – Подписание с участниками строительства актов приема-передачи помещений и передача участникам строительства инструкций об эксплуатации объекта долевого строительства.

Все помещения, согласованные к передаче участникам строительства Федеральным Фондом, были переданы.

В связи с вновь принятыми судебными решениями по делу А13-7818/2017 количество объектов, обязательства по которым были первоначально переданы Фонду Вологодской области, было скорректировано.

Сведения о количестве подписанных актов приема-передачи помещений по состоянию на 31.12.2024г.

| № | Объект | Дата ввода в эксплу-атацию | Кол-во объектов, обязательства по которым переданы Фонду Вологодской области |  | Кол-во подписанных актов приема-передачи помещений |  | % передачи на 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Квартиры | Нежилые | Квартиры | Нежилые |  |
| 1 | МЖД со встроенными помещениями в 115мкр г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, II очередь строительства (секции 1.3-1.4) | 30.09.22 | 119 | - | 119 | 0 | 100% |
| 2 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, III очередь строительства (секции 1.5-1.6)» | 30.08.23 | 4 | - | 4 | - |  |
|  | Итого |  | 123 |  | 123 |  | 100% |

По результатам ввода жилых домов в эксплуатацию в части помещений произошло изменение площади. В случае наличия в договоре, заключенном участником строительства с застройщиком-банкротом, условия, предусматривающего возврат либо доплату денежных средств за изменение площади передаваемого объекта, возможны следующие ситуации:

- возврат денежных средств участнику строительства, у которого уменьшилась площадь помещения;

- доплата застройщику участником строительства денежных средств за увеличение площади помещения.

При этом все расчеты с участниками строительства осуществляются исходя из стоимости помещения за 1м2, зафиксированной в договорах о передаче помещений.

Сведения о дебиторской задолженности (ДЗ) Фонда Вологодской области по оплате цены договора по состоянию на 31.12.2024

| № | Объект | Сумма начисленной ДЗ по договорам о передаче помещений, тыс.руб. | Оплаченная ДЗ, тыс.руб. | Остаток ДЗ на 31.12.24 | Кол-во помещений, по которым начислена/ оплачена задолжен-ность, шт. | % погашения задолженности на 31.12.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЖД со встроенными помещениями в 115мкр г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, II очередь строительства (секции 1.3-1.4) | 1468,24 | 1435,74 | 32,50 | 117/115 | 98% |
| 2 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, III очередь строительства (секции 1.5-1.6)» | 851,20 | 851,20 | - | 4/4 | 100% |
|  | Итого | 2319,44 | 2158,58 |  |  | 93% |

Всего за период 2022-2024 год Фондом Вологодской области было получено в счет погашения дебиторской задолженности по договорам долевого участия, обязательства по которым были переданы Фонду от застройщика банкрота, на общую сумму 2286,94тыс.руб, которая в полном объеме была перечислена в Федеральный Фонд.

По взысканию остатка задолженности проводится работа в порядке искового судопроизводства.

    - Реализация свободных помещений

Одной из задач Фонда Вологодской области является реализация свободных помещений, образовавшихся в результате достройки объекта, и в отношении которых отсутствуют правопритязания третьих лиц. Реализация свободных помещений третьим лицам осуществляется в соответствии с Порядком реализации объектов недвижимости, принадлежащих фонду субъекта Российской Федерации на праве собственности или ином имущественном праве (далее – Порядок реализации).

В соответствии с Порядком реализации процесс продажи включает проведение следующих этапов:

- подготовка к реализации помещений, в том числе выборка объектов, подлежащих реализации в отношении каждого объекта незавершенного строительства, права на которые возникли у Фонда по результатам передачи имущества и обязательств застройщика в порядке, предусмотренном сч.201.15-1, 201.15-2 Закона о банкротстве;

- определение рыночной стоимости помещений;

- реализация объектов.

По результатам выборки по двум проблемным объектам «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29» было определено 125 свободных помещений, по которым Фонду Вологодской области не были переданы обязательства, в том числе:

II очередь строительства (секции 1.3-1.4) 15 свободных помещений.

III очередь строительства (секции 1.5-1.6) 110 свободных помещений.

Дополнительно проводилась судебная работа по 6 помещениям, обязательства по которым были переданы Фонду Вологодской области, но по причине принадлежности данных помещений юридическим лицам у Фонда отсутствовали основания для их передачи.

В 2024 году вступило в законную силу Определение суда по делу А13-7818/2017. Реестровые записи в ЕГРЮЛ погашены в отношении помещений, высвободившихся в результате исключения юридических лиц (ООО «Добродел», ООО «Премьер Ойл») из РТУС. Фонд зарегистрировал права собственности на вышеуказанные помещения.

Для целей соблюдения процедур реализации свободных помещений Фондом Вологодской области была проведена оценка, а также последующая переоценка, посредством привлечения оценочной компании для определения рыночной стоимости помещений, расположенных в объектах завершенного строительства, результаты которой были направлены на согласование Федеральному Фонду.

После согласования с Федеральным фондом рыночной стоимости свободных помещений была осуществлена реализация свободных помещений в соответствии с требованиями Порядка реализации.

В результате в 2023-2024 году Фондом Вологодской области была осуществлена реализация 126 свободных помещений.

Сведения о реализации свободных помещений

| № | Объект | Вид договора | Тип помещений |  | Итого свободных помещений, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Квартира | Нежилое помещение |  |
| 1 | МЖД со встроенными помещениями в 115мкр г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, II очередь строительства (секции 1.3-1.4) | Договор купли-продажи | 11 | 5 | 16 |
| 2 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115мкр. г.Череповца по ул.Любецкой, д.29, III очередь строительства (секции 1.5-1.6)» | Договор долевого участия | 51 | 8 | 59 |
|  |  | Договор купли-продажи | 50 | 1 | 51 |
|  | Итого |  | 112 | 14 | 126 |

Фонд Вологодской области перечислил в Федеральный Фонд денежные средства от реализации свободных объектов недвижимости в размере 444728тыс.руб. за исключением суммы денежных средств, необходимых для погашения расходов по реализации свободных помещений, а также оплаты средств по вынесенным Арбитражным судом Вологодской области решений по обособленным спорам по делу №А13-7818/2017 о выплате первоначальной компенсации залоговым кредиторам застройщика-банкрота, перед которыми у Фонда не возникли обязательства по передаче помещений.

Затраты Фонда по реализации и выплате первоначальной компенсации составили 26064тыс.руб., или 5,5% от поступивших средств.

  - Мероприятия по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов на территории Вологодской области

Руководствуясь законом Вологодской области от 04 октября 2017 года №4198-ОЗ "О государственной поддержке и (или) содействии в восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Вологодской области" в 2024 году Фондом была подготовлена, согласована и утверждена на заседании Наблюдательного совета Фонда новая редакция Устава Фонда в соответствии с моделью финансирования по Закону области №4198-ОЗ.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства  Вологодской области от « 29 » мая 2024 года №_635 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации Вологодской области «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Вологодской области» в виде имущественного взноса   на  государственную поддержку и (или) содействие в восстановлении нарушенных прав граждан – участников долевого строительства проблемных объектов по закону области  № 4198-ОЗ Фонду была предоставлена субсидия в целях финансового обеспечения затрат на осуществление:

выплат гражданам, включенным в реестр пострадавших участников строительства, претендующих на получение выплат, установленных законом области № 4198-ОЗ;

расходов, связанных с погашением залога права требования участника долевого строительства на объект долевого строительства по договору участия в долевом строительстве;

расходов, связанных с регистрацией перехода права требования жилого помещения по соглашению об уступке права требования к Фонду области от пострадавшего участника строительства;

судебных расходов, возникающих в связи с исполнением Фондом области закона области № 4198-ОЗ.

В соответствии с соглашением №2 от 07.06.2024года, заключенным между Фондом и Министерством строительства Вологодской области, сумма выделенной субсидии в 2024 году на осуществление вышеуказанных расходов составила 270000тыс.руб.

Проблемные объекты:

- Многоквартирный жилой дом №9 по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с/с Подлесное, д.Маурино, застройщик ООО "Строительное управление - 35"

- Многоквартирный жилой дом №10 по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с/с Подлесное, д.Маурино, застройщик ООО "СпецСтрой".

Для достижения указанных целей Фонд Вологодской области осуществил следующие мероприятия:

1) Были сформированы реестры пострадавших участников строительства чьи денежные средства привлечены для строительства жилых помещений в многоквартирных домах на территории Вологодской области в порядке, установленном Правительством области и Законом области № 4198-ОЗ, по проблемным объектам;

2). Заключены и зарегистрированы соглашения об уступке права требования о передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта между пострадавшим участником строительства и Фондом области;

3).  Осуществлена выплата пострадавшим участникам строительства в размере, рассчитанном исходя из фактически оплаченных пострадавшими участниками строительства квадратных метров общей площади жилого помещения (жилых помещений) в проблемном объекте, не превышающей ста двадцати квадратных метров, и средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья, устанавливаемой территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, по состоянию за квартал, предшествующий кварталу включения в реестр пострадавших участников строительства, первого пострадавшего участника строительства проблемного объекта. Предоставление выплаты являлось погашением требований пострадавших участников строительства по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта.

Всего в 2024 году было включено в реестр пострадавших участников строительства 72 человека (дом №9 – 34, дом №10 – 38). Получили выплаты 100% граждан, включенных в реестр. Сумма выплат составила 261057тыс.руб., расходы, связанные с регистрацией перехода права требования жилого помещения по соглашению об уступке, а также судебные расходы в 2024 году составили 26тыс.руб.

  - Информирование и взаимодействие с участниками долевого строительства

Одним из направлений деятельности Фонда Вологодской области является информационное сопровождение участников строительства, которое включает:

- проведение встреч с участниками долевого строительства;

- предоставление ответов на обращения участников строительства, направленные в адрес Фонда Вологодской области по почте и в электронном виде, в том числе через сервисы на сайте;

- предоставление устной консультации участникам строительства, обращающимся на телефонную линию Фонда.

Фонд Вологодской области размещает информацию о своей деятельности на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (www.fzpg35.ru).

На сайте размещена  новостная лента о работе Фонда Вологодской области, информация об органах управления, учредительных документах, годовой отчетности, а также о проблемных объектах и о продаже свободных помещений.

Фонд Вологодской области также  обладает аккаунтом в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/fondzpguds35), где участники строительства и все желающие могут узнать новости о деятельности Фонда.

- РАЗДЕЛ  «Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда                 за 2024 г»